REPUBLIKA HRVATSKA

OSJEČKO - BARANJSKA ŽUPANIJA

OPĆINA PODRAVSKA MOSLAVINA

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 023-05/18-01/02

URBROJ: 2115/03-01-18-1

Podravska Moslavina, 26. studenog 2018. g.

Na temelju članka 72. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 68/18.) i članka 28. Statuta Podravska Moslavina (Službeni glasnik Općine Podravska Moslavina) 1/18.), Općinsko vijeće Općine Podravske Moslavine na svojoj 13. sjednici održanoj 26. dtudenog 2018. godine, donosi

P R O G R A M

održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu

Članak 1.

U skladu s člankom 22.  Zakona o komunalnom gospodarstvu ( Narodne novine br. 68/18. ), ovim Programom utvrđuje se održavanje komunalne infrastrukture u 2019. godini na području Općine Podravske Moslavine za slijedeće komunalne djelatnosti:

- javna rasvjeta,

- održavanje poljskih putova,

- nerazvrstanih cesta,

- održavanje javnih površina,

- agrotehničke mjere i održavanje kanalske mreže.

Programom održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu utvrđuju se opis i opseg poslova, procjena pojedinih troškova po djelatnostima, te iskaz financijskih sredstava potrebnih za provođenje Programa.

Članak 2.

Planirana sredstva za održavanje komunalne infrastrukture na području Općine Podravske Moslavine za 2019. godinu raspoređuju se u skladu s člankom 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu na sljedeće djelatnosti:

- Ukupni rashodi planirani za održavanje javne rasvjete i potrošnju

električne energije u 2019. godini, iznose: 60.000,00 kuna.

Od toga na održavanje javne rasvjete, što podrazumijeva izmjenu pregorjelih žarulja javne rasvjete u naseljima Općine Podravska Moslavina, izmjenu prigušnica, zaštitnog stakla, stezaljke i dr. potrošnog materijala, usluga rada, a sve prema stvarno utrošenom materijalu i radu,   planira se iznos od 15.000,00 kuna.

Za troškove električne energije javne rasvjete, mjesnih domova, objekata općine i poslovni prostor na području Općine Podravska Moslavina, za sva naselja, previđen je iznos od 45.000,00 kuna.

Rashodi za javnu rasvjetu financirati će se iz prihoda od komunalne naknade te iz drugih prihoda.

- Održavanje poljskih putova uključuje:

- nabavu kamena,

- prijevoz kamena,

- planiranje kamena i zatrpavanje udarnih rupa na poljskim putovima na području općine Podravske Moslavine,

- malčiranje.

Ukupni rashodi za održavanje poljskih putova planirani su u iznosu: 100.000,00 kn.

Izvor financiranja u cijelosti su prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta.

3.  Za održavanje nerazvrstanih cesta predviđeno je 5.000,00 kuna.

Ove aktivnosti obuhvaćaju radove na čišćenju snijega na nerazvrstanim cestama na području općine Podravske Moslavine, sukladno Planu održavanja nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima za 2019. godinu.

Izvor financiranja: komunalna naknada.

4.  Održavanje javnih površina uključuje poslove:

- košnja groblja, školskih puteva, parkova i ostalih javnih površina

- odvoz otpada sa javnih površina,

- nabava višegodišnjih nasada za javne površine

Za materijal, gorivo, opremu i ostale izdatke za košnju javnih površina i trave na grobljima, odvoz otpada (odvoz kontejnera sa svih groblja na području Općine tijekom cijele godine), te drugi troškovi, planiran je iznos od 56.000,00 kn.

Izvor financiranja: komunalna naknada i drugi izvori.

5. Agrotehničke mjere i održavanje kanalske mreže:

podrazumijeva se upravljanje i održavanje kanala koji služe prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih voda iz građevina i površina javne namjene, osim kanala u vlasništvu javnih isporučitelja vodnih usluga koje, prema posebnim propisima o vodama, služe zajedničkom prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih i drugih otpadnih voda.

Za materijal, gorivo i usluge održavanja kanalske i agrotehničkih mjera planiran je iznos od 205.000,00 kn.

Izvor financiranja: komunalna naknada i drugi izvori..

Članak 3.

Ovaj Program objavit će se u “Službenom glasniku Općine Podravska Moslavina”, a stupa na snagu 1. siječnja 2019. godine.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Hrvoje Pavin, dipl.ing.građ.