REPUBLIKA HRVATSKA

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

OPĆINA PODRAVSKA MOSLAVINA

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 363-01/20-01/27

URBROJ: 2158-31-03-22-4

Podravska Moslavina, 17. ožujak 2022. godine

Temeljem članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 27. Statuta Općine Podravska Moslavina («Službeni glasnik Općine Podravska Moslavina» broj 3/21 i 18/21), Općinsko vijeće Općine Podravska Moslavina na svojoj 8. sjednici održanoj dana 17. ožujka 2022. godine, donosi

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU

Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture

Općine Podravska Moslavina u 2021. godini

Članak 1.

Utvrđuje se da je u tijeku 2021. godine izvršen Program gradnje objekata komunalne infrastrukture Općine Podravska Moslavina, kako slijedi:

| PRIHODI | PLANIRANO | OSTVARENO | Indeks % |
| --- | --- | --- | --- |
| Komunalni doprinos | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vodni doprinos | 500,00 | 50,67 | 10,00 |
| Opći prihodi i primici | 1.262.000,00 | 1.097.217,38 | 87,00 |
| Ostale pomoći | 2.346.000,00 | 2.196.804,03 | 94,00 |
| Prihodi od prodaje nef. imovine | 272.500,00 | 244.550,90 | 90,00 |
| Pomoći EU | 2.383.000,00 | 2.514.464,50 | 106,00 |
| UKUPNO PRIHODI | 6.265.000,00 | 6.053.087,48 | 97,00 |

| RASHODI |  |  | PLANIRANO | OSTVARENO |  |  |  |  | Indeks % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Autobusna stajališta u P. Moslavini i Krčeniku |  | 52.000,00 |  |  |  | 51.789,76 |  | 99,00 |  |  |  |
| Ograda i staze na groblju u P. Moslavini |  | 223.500,00 |  |  |  | 223.487,50 |  | 100,00 |  |  |  |
| Ograda uz dječje igralište i vrtić |  | 103.000,00 |  |  |  | 102.876,88 |  | 100,00 |  |  |  |
| Rekostrukcija zgrade Kulturnog cesntra P. Moslavina - dokumentacija |  | 19.000,00 |  |  |  | 18.750,00 |  | 99,00 |  |  |  |
| Rekonstrukcija i izgradnja cesta i prometnica – dokumentacija |  | 15.000,00 |  |  |  | 15.000,00 |  | 100,00 |  |  |  |
| UKUPNO PRIHODI | 412.500,00 |  |  |  | 411.904,14 |  | 100,00 |  |  |  |  |

Članak 2.

Ovo Izvješće će se objaviti u «Službenom glasniku Općine Podravska Moslavina».

OPĆINSKI NAČELNIK

Dominik Cerić

REPUBLIKA HRVATSKA

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

OPĆINA PODRAVSKA MOSLAVINA

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 363-01/20-01/27

URBROJ: 2158-31-01-22-5

Podravska Moslavina, 17. ožujak 2022. godine

Na temelju članka 27. Statuta Općine Podravska Moslavina („Službeni glasnik“ Općine Podravska Moslavina, broj 3/21 i 18/21), Općinsko vijeće Općine Podravska Moslavina na svojoj 8. sjednici održanoj dana 17. ožujka 2022. godine donosi

ZAKLJUČAK

o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Podravska Moslavina u 2021. godini

Članak 1.

Općinsko vijeće Općine Podravska Moslavina prihvaća Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

Članak 2.

Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture prilog je ovom Zaključku i čini njegov sastavni dio.

Članak 3.

Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u ”Službenom glasniku Općine Podravska Moslavina.”

## PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

## Slavko Kupanovac

REPUBLIKA HRVATSKA

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

OPĆINA PODRAVSKA MOSLAVINA

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 320-21/20-01/3

URBROJ: 2158-31-03-22-3

Podravska Moslavina, 17. ožujak 2022. godine

Temeljem članka 2. i 3. Pravilnika o uvjetima i načinu korištenja  sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike hrvatske i konsecije za ribnjake («Narodne novine» broj 45/09) i članka 27. Statuta Općine Podravska Moslavina («Službeni glasnik Općine Podravska Moslavina» broj 3/21 i 18/21), Općinsko vijeće Općine Podravska Moslavina na svojoj 8. sjednici održanoj dana 17. ožujka 2022. godine, donosi

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU

Programa utroška sredstava od prihoda od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Podravska Moslavina

za 2021. godinu

Članak 1.

Prihod proračuna Općine Podravska Moslavina za 2021. godinu ostvarenih raspolaganjem poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Podravska Moslavina za 2021. godinu planiran je u iznosu od 417.500,00 kuna, a ostvaren do 31.12.2020. god. u iznosu od 358.046,26 kn.

Članak 2.

Ostvareni prihod raspolaganjem poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Podravska Moslavina za 2021. godinu u utrošen je za financiranje održavanja kanala, nabavu opreme za košnju, naknadu za uređenje voda na području Općine Podravska Moslavina u 2021. godini.

Članak 3.

Ovo Izvješće će se objaviti u «Službenom glasniku Općine Podravska Moslavina».

OPĆINSKI NAČELNIK

Dominik Cerić

REPUBLIKA HRVATSKA

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

OPĆINA PODRAVSKA MOSLAVINA

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 320-21/20-01/3

URBROJ: 2158-31-01-22-4

Podravska Moslavina, 17. ožujak 2022. godine

Na temelju članka 27. Statuta Općine Podravska Moslavina („Službeni glasnik“ Općine Podravska Moslavina, broj 3/21 i 18/21), Općinsko vijeće Općine Podravska Moslavina na svojoj 8. sjednici održanoj dana 17. ožujka 2022. godine donosi

ZAKLJUČAK

o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava od prihoda od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području

Općine Podravska Moslavina za 2021. godinu

Članak 1.

Općinsko vijeće Općine Podravska Moslavina prihvaća Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

Članak 2.

Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture prilog je ovom Zaključku i čini njegov sastavni dio.

Članak 3.

Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u ”Službenom glasniku Općine Podravska Moslavina.”

## PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

## Slavko Kupanovac

REPUBLIKA HRVATSKA

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

OPĆINA PODRAVSKA MOSLAVINA

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 363-01/20-01/28

URBROJ: 2158-31-03-22-3

Podravska Moslavina, 17. ožujak 2022. godine

Temeljem članka 28. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» 68/18 i 110/18) i članka 27. Statuta Općine Podravska Moslavina («Službeni glasnik Općine Podravska Moslavina» broj 3/21 i 18/21), Općinsko vijeće Općine Podravska Moslavina na svojoj 8. sjednici održanoj dana 17. ožujka 2022. godine, donosi

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU

Programa održavanja komunalne infrastrukture

Općine Podravska Moslavina u 2021. godini

- UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Utvrđuje se izvršenje Programa s opisom i opsegom poslova održavanja komunalne infrastrukture s prikazom pojedinih troškova po djelatnostima, iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa i izvorima financiranja.

- IZVRŠENJE PROGRAMA S OPISOM I OPSEGOM POSLOVA ODRŽAVANJA

Članak 2.

Program održavanja komunalne infrastrukture izvršen je za ove komunalne djelatnosti:

| RASHODI | Planirano | Ostvareno | Indeks % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Održavanje javne rasvjete | 117.000,00 | 119.694,40 | 102,00 |
| 2. Održavanje poljskih puteva i nerazvrstanih cesta | 4.500,00 | 4.125,00 | 92,00 |
| 3. Zimska služba | 1.000,00 | 1.100,00 | 110,00 |
| 4. Održavanje javnih površina | 362.000,00 | 361.220,46 | 100,00 |
| UKUPNO RASHODI | 484.500,00 | 486.139,86 | 100,00 |

Članak 3.

- Održavanje javne rasvjete

Održavanje javne rasvjete izvršeno je u iznosima:

1. trošak električne energije za javnu rasvjetu    			110.356,76 kn

2. održavanje javne rasvjete					 	    9.337,64 kn

Ukupno								119.694,40 kn

1. Utrošak električne energije za javnu rasvjetu ostvaren je više od planirane potrošnje zbog

poskupljenja tarifa i cijena električne energije.

2. Pregled i popravak javne rasvjete obavljao se prema stvarnim potrebama i na vrijeme.

2. Održavanje poljskih puteva i nerazvrstarnih cesta

Održavanje poljskih puteva izvršeno je u planiranom iznosu od 4.125,00 kuna i na vrijeme.

3.  Zimska služba

Održavanje nerazvrstanih cesta zbog nepovoljnih zimskih uvjeta izvršeno je u iznosu od 1.100,00 kuna.

Zimsko održavanje nerazvrstanih cesta u izvršeno je u potpunosti i u skladu sa potrebama i na osnovi Operativnog programa održavanja nerazvrstanih cesta u zimskom periodu.

4. Održavanje javnih površina

Održavanje javnih površina izvršeno je u iznosima za:

1. zbrinjavanje životinjskog otpada				97.216,01 kn

2. zbrinjavanje i odvoz komunalnog otpada 			49.143,98 kn

3. deratizacija i dezinsekcija				          187.500,00 kn

4. gorivo za održavanje javnih površina			  2.234,29 kn

5. materijal, usluge i ostali rashodi za održavanje javnih

površina							25.126,18 kn

Ukupno					          361.220,46 kn.

1. Trošak zbrinjavanja otpada životinjskog otpada odnosi se na otpad od svinjskih klanja i

sukladno sklopljenom Ugovoru prema Planu proračuna.

2. Trošak za zbrinjavanje i odvoz komunalnog otpada je utrošen sukladno planiranom i na

vrijeme prema rasporedu odvoza.

3. Trošak za deratizaciju iznosi 37.500,00, a trošak za tretiranje komaraca iznosi 150.000,00 kuna

i izvršeni su prema stvarnim potrebama i na vrijeme sukladno sklopljenih Ugovorima.

4. Trošak goriva koji je utrošen za održavanje javnih površima je utrošen prema stvarnim

potrebama i prema planu.

5. Troškovi za materijal, usluge i ostalo je utrošen za  održavanje javnih površina, a sve prema

potrebama i prema planu proračuna.

III. IZVORI FINANCIRANJA PROGRAMA

Članak 4.

Sredstva za izvršenje Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2021. godini ostvarena su iz slijedećih izvora:

| PRIHODI | Planirano | Ostvareno | Indeks % |
| --- | --- | --- | --- |
| Komunalna naknada | 180.000,00 | 148.404,80 | 82,00 |
| Prihodi od poreza | 503.505,00 | 471.824,64 | 94,00 |
| Ostali namjenski prihodi (Kom. doprinos) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| UKUPNO PRIHODI | 684.505,00 | 620.229,44 | 91,00 |

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 5.

Izvješće o izvršenju Programa je izvršeno na temelju stvarnih potreba, a sukladno dinamici ostvarivanja prihoda proračunskih sredstava.

Članak 6.

Ovo Izvješće će se objaviti u «Službenom glasniku Općine Podravska Moslavina».

OPĆINSKI NAČELNIK

Dominik Cerić

REPUBLIKA HRVATSKA

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

OPĆINA PODRAVSKA MOSLAVINA

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 363-01/20-01/28

URBROJ: 2158-31-01-22-4

Podravska Moslavina, 17. ožujak 2022. godine

Na temelju članka 27. Statuta Općine Podravska Moslavina („Službeni glasnik“ Općine Podravska Moslavina, broj 3/21 i 18/21), Općinsko vijeće Općine Podravska Moslavina na svojoj 8. sjednici održanoj dana 17. ožujka 2022. godine donosi

ZAKLJUČAK

o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture

Općine Podravska Moslavina u 2021. godini

Članak 1.

Općinsko vijeće Općine Podravska Moslavina prihvaća Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

Članak 2.

Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture prilog je ovom Zaključku i čini njegov sastavni dio.

Članak 3.

Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u ”Službenom glasniku Općine Podravska Moslavina.”

## PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

## Slavko Kupanovac

REPUBLIKA HRVATSKA

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

OPĆINA PODRAVSKA MOSLAVINA

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 321-04/20-01/1

URBROJ: 2158-31-03-22-3

Podravska Moslavina, 17. ožujak 2022. godine

Na temelju članka 69 stavka 4.  Zakona o šumama (Narodne novine  br. 140/05, 82/06,129/08, 80/10,124/10,25/12, 68/12, 148/13,  94/14, 68/18) i članka 27. Statuta Općine Podravska Moslavina („Službeni glasnik“ Općine Podravska Moslavina, broj 3/21 i 18/21), Općinsko vijeće Općine Podravska Moslavina na svojoj 8. sjednici održanoj dana 17. ožujka 2022. godine donosi

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA

utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021. godinu

Članak 1.

Prihod proračuna Općine Podravska Moslavina za 2021. godinu od šumskog doprinosa planiran je u iznosu od 53.000,00 kuna, a ostvaren do 31.12.2021. god. u iznosu od 52.802,88 kn.

Članak 2.

Ostvareni prihod od šumskog doprinosa u 2021. godini u cijelosti je utrošen za financiranje izgradnje komunalne infrastrukture sukladno Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Podravska Moslavina u 2021. godini.

Članak 3.

Ovo Izvješće će se objaviti u «Službenom glasniku Općine Podravska Moslavina».

OPĆINSKI NAČELNIK

Dominik Cerić

REPUBLIKA HRVATSKA

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

OPĆINA PODRAVSKA MOSLAVINA

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 321-04/20-01/1

URBROJ: 2158-31-01-22-4

Podravska Moslavina, 17. ožujak 2022. godine

Na temelju članka 27. Statuta Općine Podravska Moslavina („Službeni glasnik“ Općine Podravska Moslavina, broj 3/21 i 18/21), Općinsko vijeće Općine Podravska Moslavina na svojoj 8. sjednici održanoj dana 17. ožujka 2022. godine donosi

ZAKLJUČAK

o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa

za 2021. godinu

Članak 1.

Općinsko vijeće Općine Podravska Moslavina prihvaća Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021. godinu

Članak 2.

Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021. godinu prilog je ovom Zaključku i čini njegov sastavni dio.

Članak 3.

Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u ”Službenom glasniku Općine Podravska Moslavina.”

## PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

## Slavko Kupanovac

REPUBLIKA HRVATSKA

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

OPĆINA PODRAVSKA MOSLAVINA

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 363-01/20-01/29

URBROJ: 2158-31-03-22-3

Podravska Moslavina, 17. ožujak 2022. godine

Na temelju članka 31. stavak 3. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“, broj 86/12, 143/13, 65/17. i 14/19) i članka 27. Statuta Općine Podravska Moslavina („Službeni glasnik“ Općine Podravska Moslavina, broj 3/21 i 18/21), Općinsko vijeće Općine Podravska Moslavina na svojoj 8. sjednici održanoj dana 17. ožujka 2022. godine donosi

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA

korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Podravska Moslavina za 2021. godinu

Članak 1.

Prihod proračuna Općine Podravska Moslavina za 2021. godinu od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Podravska Moslavina za 2020. godinu planiran je u iznosu od 1.000,00 kuna, a ostvaren do 31.12.2021. god. u iznosu od 869,32 kn.

Članak 2.

Ostvareni prihod od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Podravska Moslavina za 2021. godinu u cijelosti je utrošen za financiranje izgradnje komunalne infrastrukture sukladno Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Podravska Moslavina u 2021. godini.

Članak 3.

Ovo Izvješće će se objaviti u «Službenom glasniku Općine Podravska Moslavina».

OPĆINSKI NAČELNIK

Dominik Cerić

REPUBLIKA HRVATSKA

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

OPĆINA PODRAVSKA MOSLAVINA

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 363-01/20-01/29

URBROJ: 2158-31-01-22-4

Podravska Moslavina, 17. ožujak 2022. godine

Na temelju članka 27. Statuta Općine Podravska Moslavina („Službeni glasnik“ Općine Podravska Moslavina, broj 3/21 i 18/21), Općinsko vijeće Općine Podravska Moslavina na svojoj 8. sjednici održanoj dana 17. ožujka 2022. godine donosi

ZAKLJUČAK

o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Podravska Moslavina

za 2021. godinu

Članak 1.

Općinsko vijeće Općine Podravska Moslavina prihvaća Izvješće o izvršenju Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Podravska Moslavina za 2021. godinu.

Članak 2.

Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Podravska Moslavina za 2021. godinu prilog je ovom Zaključku i čini njegov sastavni dio.

Članak 3.

Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u ”Službenom glasniku Općine Podravska Moslavina.”

## PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

## Slavko Kupanovac