REPUBLIKA HRVATSKA

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

OPĆINA PODRAVSKA MOSLAVINA

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 363-01/22-01/13

URBROJ: 2158-31-01-22-1

Podravska Moslavina, 19. prosinac 2022. godine

Na temelju članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( Narodne novine 68/18., 110/18., 32/20. ) i članka 27. Statuta Općine Podravska Moslavina ( Službeni glasnik broj 3/21. i 18/21.), Općinsko vijeće Općine Podravska Moslavina na 14. sjednici, održanoj 19. prosinca 2022. godine donosi

P R O G R A M

gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2023. godinu

Članak 1.

Ovim Programom planira se izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Podravska Moslavina za razdoblje od 01. siječnja 2023. godine do 31. prosinca 2023. godine, za:

- javne površine,

- solarne ćelije na zgradama,

- mjesni i kulturni domovi i zgrada općine,

- ceste i prometnice,

- gospodarska zona.

Članak 2.

Ovim Programom određuje se opis poslova s procjenom troškova za gradnju objekata i uređaja iz prethodnog članka, nabavu nedostajuće projektne dokumentacije, te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja.

Članak 3.

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture planiran je za razdoblje od 01. siječnja 2023. godine do 31. prosinca 2023. godine i sadrži sljedeće programe i iznose:

I. GRADNJA JAVNIH POVRŠINA

- Dokumentacija za radove na nogometnom igralištu u P. Moslavini…….13.272,00 €

- Izgradnja pješačkih staza u P. Moslavini………………………..……... 55.743,00 €

- Izgradnja pješačkih staza u Krčeniku ………………………………….. 41.808,00 €

- Izgradnja pješačkih staza u Gezincima ……………………….………... 47.117,00 €

- Izgradnja biciklističkih staza …………………………..………...…… 234.920,00 €

- Postavljanje multifunkcionalnog terena uz nogometno igralište ……… 66.361,00 €

- Uređenje šetnice ispred zgrade Općine ……………..…………………. 29.199,00 €

- Uređenje parka u P. Moslavini ……………………………………........ 29.199,00 €

- Izgradnja pristaništa na rijeci Dravi na području Općine P. Moslavina...99.542,00 €

Ukupno:………………………………………………………….…….. 617.161,00 €

Izvori financiranja:

- Ministarstva

- Fondovi EU i

- sredstva iz drugih očekivanih izvora.

II. GROBLJE U KRČENIKU

Projekt obuhvaća postavljanje ograde i staza na groblju u Krčeniku.

Ukupno:…………………………………………………………….48.443,00 €

Izvor financiranja je:

- namjenski prihod od zaduživanja

III. SOLARNE ĆELIJE NA ZGRADAMA – FOTONAPONSKA ELEKTRANA

Projekat obuhvaća, izradu dokumentacije, izgradnju i postavljanje sustava solarnih ćelija (fotonaponskih elektrana) na zgradama u vlasnišvu Općine Podravska Moslavina radi ušteta i smanjenja troškova potrošnje električne energije.

Ukupno:…………………………………………………….…….…….. 24.554,00 €

Izvor financiranja je:

- namjenski prihodi od zaduživanja

IV.  MJESNI I KULTURNI DOMOVI, ZGRADA OPĆINE

Cilj i namjena je da se omogući adekvatan prostor mještanima radi poboljšanja društvenog i kulturnog života stanovništva.

- Rekonstrukcija i izgradnja Društvenog doma u P. Moslavini ….… 139.359,00 €

- Izgradnja ljetne pozornice u P. Moslavini ………………...……...... 66.361,00 €

- Rekonstrukcija zgrade Kulturnog centra P. Moslavina ……..……..305.263,00 €

- Rekonstrukcija objekta Karaule u P. Moslavini…………….…... 1.061.783,00 €

- Energetska obnova zgrade Općine Podravska Moslavina …...…….139.359,00 €

Ukupno:……………………………………..………………………..… 1.712.125,00 €

Izvori financiranja su:

- vlastiti prihodi,

- Fondovi europske unije,

- Ministarstva i

- naknade utvrđene posebnim Zakonom.

V. DOM KULTURE KRČENIK

Projekt obuhvaća postavaljanje vanjske ovojnice na Domu kulture u Krčeniku.

Ukupno: …………….………………………………………………….13.272,00 €

Izvor financiranja je:

- namjenski prihodi od zaduživanja

VI.  REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA CESTA I PROMETNICA

Projekt obuhvaća izgradnju i rekonstrukciju cesta i prometnica,  u svrhu komunalnog opremanja i povezivanja naselja kvalitetnijom cestom-stvaranje boljih uvjeta života.

Ukupno:…………………………………………………………132.723,00 €

Izvori financiranja su:

- Ministarstva,

- Fondovi EU,

- vlastiti prihodi općine i

- drugi izvori.

VII. JAVNA RASVJETA

Projekt obuhvaća rekonstrukciju i izgradnju javne rasvjete u naseljima Općine Podravska Moslavina.

Ukupno:…………………………………………………………..71.007,00 €

Izvor financiranja je:

- namjenski prihodi od zaduživanja

VIII. GOSPODARSKA ZONA

Ovaj projekt obuhvaća dokumentaciju, kupnju zemljišta i izgradnju Gospodarske zone u Podravskoj Moslavini, u svrhu povećanja zaposlenosti.

Ukupno:………………………………………………………..305.262,00 €

Izvori financiranja su:

-       Fondovi Europske unije,

-       Ministarstva,

-       sredstva općinskog proračuna i

-       drugi izvori.

IX. NABAVA SPREMNIKA ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA

Ovaj projekt obuhvaća nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada. Uz postojeće spremnike planiraju se nabaviti spremnici za papir i plastiku.

Ukupno: ………………………………………….……………..39.419,00 €

Izvor financiranja je:

- namjenski prihodi od zaduživanja

Članak 4.

Ovaj Program objavit će se u “Službenom glasniku Općine Podravska Moslavina”.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Slavko Kupanovac