REPUBLIKA HRVATSKA

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

OPĆINA PODRAVSKA MOSLAVINA

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 363-01/21-01/35

URBROJ: 2158-31-01-23-6

U Podravskoj Moslavini, 23. ožujka 2023. godine

Temeljem članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18., 110/18. i 32/20) i članka 27. Statuta Općine Podravska Moslavina („Službeni glasnik Općine Podravska Moslavina“ broj 3/21. i 18/21.), Općinsko vijeće Općine Podravska Moslavina na svojoj 16. sjednici održanoj dana 23. ožujka 2023. godine donosi

ZAKLJUČAK

o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja

komunalne infrastrukture Općine Podravska Moslavina za 2022. godinu

Članak 1.

Općinsko vijeće Općine Podravska Moslavina prihvaća Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Podravska Moslavina za 2022. godinu.

Članak 2.

Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture prilog je ovom Zaključku i čini njegov sastavni dio.

Članak 3.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u ”Službenom glasniku Općine Podravska Moslavina.”

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA							                           Slavko Kupanovac

REPUBLIKA HRVATSKA

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

OPĆINA PODRAVSKA MOSLAVINA

OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA:  363-01/21-01/35

URBROJ: 2158-31-03-23-5

U Podravskoj Moslavini, 23. ožujka 2023. godine

Temeljem članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18., 110/18. i 32/20.) i članka 43. Statuta Općine Podravska Moslavina („Službeni glasnik Općine Podravska Moslavina“ broj 3/21. i 18/21.), općinski načelnik Općine Podravska Moslavina podnosi

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU

Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture

Općine Podravska Moslavina za 2022. godinu

Članak 1.

Utvrđuje se da je u tijeku 2022. godine izvršen Program gradnje objekata komunalne infrastrukture Općine Podravska Moslavina, kako slijedi:

| PRIHODI | PLANIRANO | OSTVARENO | Indeks % |
| --- | --- | --- | --- |
| Komunalni doprinos | 7.000,00 | 5.844,42 | 83,49 |
| Vodni doprinos | 500,00 | 102,79 | 20,55 |
| Opći prihodi i primici | 1.786.500,00 | 1.278.751,95 | 71,57 |
| Ostale pomoći | 3.069.000,00 | 3.244.814,47 | 105,72 |
| Prihodi od prodaje nef. imovine | 202.000,00 | 187.863,33 | 93,00 |
| Pomoći EU | 1.196.000,00 | 501.328,99 | 41,91 |
| UKUPNO PRIHODI | 6.261.000,00 | 5.218.705,95 | 83,35 |

| RASHODI | PLANIRANO | OSTVARENO | Indeks % |
| --- | --- | --- | --- |
| Ograda i staze na groblju u P. Moslavini | 180.500,00 | 180.406,25 | 99,95 |
| Ograda i staze na groblju u P. Krčeniku | 7.000,00 | 6.687,50 | 95,54 |
| Ograda uz dječje igralište i vrtić | 19.500,00 | 19.441,25 | 99,70 |
| Rekonstrukcija javne rasvjete | 535.000,00 | 18.750,00 | 3,50 |
| Solarne ćelje – fotonaponska elektrana na zgradi Općine | 185.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Energetska obnova zgrade Općine-sustav grijanja i hlađenja -dokumentacija | 10.000,00 | 9.999,00 | 99,99 |
| Rekonstrukcija zgrade Kulturnog centra P. Moslavina - dokumentacija | 30.000,00 | 30.115,00 | 100,38 |
| Vanjska ovojnica na Domu kulture u Krčeniku | 80.000,00 | 38.668,75 | 48,34 |
| UKUPNO PRIHODI | 1.047.000,00 | 304.067,75 | 29,04 |

Članak 2.

Ovo Izvješće će se objaviti u «Službenom glasniku Općine Podravska Moslavina».

OPĆINSKI NAČELNIK

Dominik Cerić