REPUBLIKA HRVATSKA

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

OPĆINA PODRAVSKA MOSLAVINA

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 363-01/22-01/13

URBROJ: 2158-31-01-24-4

U Podravskoj Moslavini, 20. ožujka 2024. godine

Temeljem članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ 68/18., 110/18. i 32/20.) i članka 27. Statuta Općine Podravska Moslavina („Službeni glasnik Općine Podravska Moslavina“ broj 3/21. i 18/21.), Općinsko vijeće Općine Podravska Moslavina na svojoj 21. sjednici održanoj dana 20. ožujka 2024. godine donosi

ZAKLJUČAK

o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja

komunalne infrastrukture Općine Podravska Moslavina za 2023. godinu

Članak 1.

Općinsko vijeće Općine Podravska Moslavina prihvaća Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Podravska Moslavina za 2023. godinu.

Članak 2.

Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture prilog je ovom Zaključku i čini njegov sastavni dio.

Članak 3.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u ”Službenom glasniku Općine Podravska Moslavina.”

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA							                           Slavko Kupanovac

REPUBLIKA HRVATSKA

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

OPĆINA PODRAVSKA MOSLAVINA

OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA:  363-01/22-01/13

URBROJ: 2158-31-03-24-3

U Podravskoj Moslavini, 20. ožujka 2024. godine

Temeljem članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ 68/18., 110/18. i 32/20.) i članka 43. Statuta Općine Podravska Moslavina („Službeni glasnik Općine Podravska Moslavina“ broj 3/21. i 18/21.), općinski načelnik Općine Podravska Moslavina podnosi,

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU

Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture

Općine Podravska Moslavina za 2023. godinu

Članak 1.

Utvrđuje se da je u tijeku 2023. godine izvršen Program gradnje objekata komunalne infrastrukture Općine Podravska Moslavina, kako slijedi:

| PRIHODI | PLANIRANO | OSTVARENO | Indeks % |
| --- | --- | --- | --- |
| Komunalni doprinos | 200,00 | 204,34 | 102,17 |
| Vodni doprinos | 50,00 | 14,86 | 29,72 |
| Opći prihodi i primici | 267.694,00 | 259.538,44 | 96,95 |
| Ostale pomoći | 388.560,00 | 411.560,85 | 105,92 |
| Prihodi od prodaje nef. imovine | 58.550,00 | 38.863,91 | 66,38 |
| Pomoći EU | 150.084,00 | 78.947,16 | 52,60 |
| UKUPNO PRIHODI | 865.138,00 | 789.129,56 | 91,21 |

| RASHODI | PLANIRANO | OSTVARENO | Indeks % |
| --- | --- | --- | --- |
| Radovi na nogometnom igralištu u P. Moslavini | 10.700,00 | 10.682,65 | 99,84 |
| Ograda i staze na groblju u P. Krčeniku | 48.443,00 | 19.286,20 | 39,81 |
| Postavljanje vanjske ovojnice na Domu kulture u Krčeniku | 6.768,00 | 6.767,20 | 100,00 |
| Rekonstrukcija Društvenog doma u P. Moslavini | 10.000,00 | 2.665,00 | 26,65 |
| Rekonstrukcija javne rasvjete | 90.549,00 | 57.990,28 | 64,04 |
| Solarne ćelje – fotonaponska elektrana na zgradi Općine | 22.100,00 | 21.669,75 | 98,05 |
| Energetska obnova zgrade Općine-sustav grijanja i hlađenja -dokumentacija | 17.310,00 | 825,00 | 4,77 |
| Energetska obnova javne zgrade za komunalne aktvnosti | 17.500,00 | 17.242,39 | 98,53 |
| UKUPNO PRIHODI | 223.370,00 | 137.128,47 | 61,39 |

Članak 2.

Ovo Izvješće će se objaviti u «Službenom glasniku Općine Podravska Moslavina».

OPĆINSKI NAČELNIK

Dominik Cerić