 **REPUBLIKA HRVATSKA**

**OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA**

**OPĆINA PODRAVSKA MOSLAVINA**

**OPĆINSKO VIJEĆE**

KLASA: 363-01/22-01/14

URBROJ: 2158-31-01-24-4

U Podravskoj Moslavini, 20. ožujka 2024. godine

Temeljem članka 72. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ 68/18., 110/18. i 32/20.) i članka 27. Statuta Općine Podravska Moslavina („Službeni glasnik Općine Podravska Moslavina“ broj 3/21. i 18/21.), Općinsko vijeće Općine Podravska Moslavina na svojoj 21. sjednici održanoj dana 20. ožujka 2024. godine donosi

**ZAKLJUČAK**

**o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture**

**Općine Podravska Moslavina za 2023. godinu**

**Članak 1.**

Općinsko vijeće Općine Podravska Moslavina prihvaća Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2023. godinu.

**Članak 2.**

Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture prilog je ovom Zaključku i čini njegov sastavni dio.

**Članak 3.**

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u ”Službenom glasniku Općine Podravska Moslavina.”

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Slavko Kupanovac

 **REPUBLIKA HRVATSKA**

**OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA**

**OPĆINA PODRAVSKA MOSLAVINA**

**OPĆINSKI NAČELNIK**

KLASA: 363-01/22-01/14

URBROJ: 2158-31-03-24-3

U Podravskoj Moslavini, 20. ožujka 2024. godine

Temeljem članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ 68/18., 110/18. i 32/20.) i članka 43. Statuta Općine Podravska Moslavina („Službeni glasnik Općine Podravska Moslavina“ broj 3/21. i 18/21.), općinski načelnik Općine Podravska Moslavina podnosi,

**IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU**

**Programa održavanja komunalne infrastrukture**

**Općine Podravska Moslavina za 2023. godinu**

1. **UVODNE ODREDBE**

**Članak 1.**

Utvrđuje se izvršenje Programa s opisom i opsegom poslova održavanja komunalne infrastrukture s prikazom pojedinih troškova po djelatnostima, iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa i izvorima financiranja.

1. **IZVRŠENJE PROGRAMA S OPISOM I OPSEGOM POSLOVA ODRŽAVANJA**

**Članak 2.**

Program održavanja komunalne infrastrukture izvršen je za ove komunalne djelatnosti:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RASHODI** | **Planirano** | **Ostvareno** | **Indeks %** |
| 1. Održavanje javne rasvjete | 10.300,00 | 9.291,78 | 90,21 |
| 2. Održavanje poljskih puteva i nerazvrstanih cesta | 19.000,00 | 13.006,23 | 68,45 |
| 3. Održavanje javnih površina | 53.900,00 | 50.621,11 | 94,47 |
| 4. Agrotehničke mjere i održavanje kanalske mreže | 5.000,00 | 3.152,34 | 63,05 |
| **UKUPNO RASHODI** | **88.200,00** | **76.071,46** | **86,25** |

**Članak 3.**

**1. Održavanje javne rasvjete**

Održavanje javne rasvjete izvršeno je u iznosima:

1. trošak električne energije za javnu rasvjetu 8.595,75 €

2. održavanje javne rasvjete 696,03 €

Ukupno 9.291,78 €

1. Utrošak električne energije za javnu rasvjetu ostvaren je prema planiranoj potrošnji

usklađen sa poskupljenjima tarifa i cijene električne energije.

2. Pregled i popravak javne rasvjete obavljao se prema stvarnim potrebama i na vrijeme.

**2. Održavanje poljskih puteva i nerazvrstanih cesta**

Održavanje poljskih puteva u iznosu od 13.006,23 € izvršeno je prema planu a odnosi se na nasipanje kamena tucanika i rad stroja gredera, a sve prema ispostavljenim ponudama, narudžbenicama i računima o izvršenim robama i uslugama.

**3. Održavanje javnih površina**

Održavanje javnih površina izvršeno je u iznosima za:

1. zbrinjavanje životinjskog otpada 12.769,99 €

2. zbrinjavanje i odvoz komunalnog otpada 5.419,88 €

3. deratizacija, dezinsekcija i dezinfekcija 17.690,72 €

4. gorivo za održavanje javnih površina 1.120,04 €

5. materijal, usluge i ostali rashodi za održavanje javnih

površina 13.620,48 €

Ukupno 50.621,11 €.

1. Trošak zbrinjavanja otpada životinjskog otpada u iznosu od 12.769,99 € odnosi se na otpad

od svinjskih klanja u iznosu od 11.647,49 €, te iznos od 1.122,50 € za rad veterinara na

zbrinjavanju otpada od svinjskih klanja, a sve prema sklopljenom Ugovoru.

2. Trošak za zbrinjavanje i odvoz komunalnog otpada je utrošen sukladno planiranom i na

vrijeme prema rasporedu odvoza.

3. Trošak za deratizaciju iznosi 4.977,10 € je izvršen prema stvarnim potrebama i na vrijeme

sukladno sklopljenom Ugovoru. Trošak dezinsekcije odnosi se na tretiranje komaraca a

iznosi 12.691,62 €. Trošak dezinfekcije u iznosu od 22,00 € odnosi se na dezinfekciju

kontejnera koji skupljaju otpad od svinjskih klanja.

4. Trošak goriva koji je utrošen za održavanje javnih površina je utrošen prema stvarnim

potrebama i prema planu.

5. Troškovi za materijal, usluge i ostalo je utrošen za održavanje javnih površina, a sve prema

potrebama i prema planu proračuna.

**4. Agrotehničke mjere i održavanje kanalske mreže**

Za agrotehničke mjere i održavanje kanalske mreže utrošeno je 3.152,34 €, a odnosi se na:

* uslugu čišćenje i pročišćavanja kanala nakon poplava 225,00 €,
* rad bagera na iskopu kanala u Krčeniku 843,75 €,
* održavanje i krčenje kanalske mreže traktorima i kombinirkom 2.083,59 €.

Svi radovi su izvršeni prema narudžbenicama i ispostavljenim računima a sve prema potrebama i u skladu sa Planom proračuna.

1. **IZVORI FINANCIRANJA PROGRAMA**

**Članak 4.**

Sredstva za izvršenje Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2023. godini ostvarena su iz slijedećih izvora:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PRIHODI** | **Planirano** | **Ostvareno** | **Indeks %** |
| Komunalna naknada | 28.000,00 | 22.844,33 | 81,59 |
| Prihodi od poreza-dio | 60.000,00 | 53.022,79 | 88,37 |
| Ostali namjenski prihodi (kom. doprinos) | 200,00 | 204,34 | 102,17 |
| **UKUPNO PRIHODI** | **88.200,00** | **76.071,46** | **85,26** |

1. **ZAVRŠNE ODREDBE**

**Članak 5.**

Izvješće o izvršenju Programa je izvršeno na temelju stvarnih potreba, a sukladno dinamici ostvarivanja prihoda proračunskih sredstava.

**Članak 6.**

Ovo Izvješće će se objaviti u „Službenom glasniku Općine Podravska Moslavina“.

OPĆINSKI NAČELNIK

Dominik Cerić