 **REPUBLIKA HRVATSKA**

**OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA**

**OPĆINA PODRAVSKA MOSLAVINA**

**OPĆINSKO VIJEĆE**

KLASA: 363-01/23-01/10

URBROJ: 2158-31-01-25-4

U Podravskoj Moslavini, 26. veljače 2025. godine

Temeljem članka 72. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ 68/18., 110/18. i 32/20.) i članka 27. Statuta Općine Podravska Moslavina („Službeni glasnik Općine Podravska Moslavina“ broj 3/21. i 18/21.), Općinsko vijeće Općine Podravska Moslavina na svojoj 27. sjednici održanoj dana 26. veljače 2025. godine donosi

**ZAKLJUČAK**

**o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture**

**Općine Podravska Moslavina za 2024. godinu**

**Članak 1.**

Općinsko vijeće Općine Podravska Moslavina prihvaća Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2024. godinu.

**Članak 2.**

Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture prilog je ovom Zaključku i čini njegov sastavni dio.

**Članak 3.**

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u ”Službenom glasniku Općine Podravska Moslavina.”

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Slavko Kupanovac

**REPUBLIKA HRVATSKA**

**OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA**

**OPĆINA PODRAVSKA MOSLAVINA**

**OPĆINSKI NAČELNIK**

KLASA: 363-01/23-01/10

URBROJ: 2158-31-03-25-3

U Podravskoj Moslavini, 20. veljače 2025. godine

Temeljem članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ 68/18., 110/18. i 32/20.) i članka 43. Statuta Općine Podravska Moslavina („Službeni glasnik Općine Podravska Moslavina“ broj 3/21. i 18/21.), općinski načelnik Općine Podravska Moslavina podnosi,

**IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU**

**Programa održavanja komunalne infrastrukture**

**Općine Podravska Moslavina za 2024. godinu**

1. **UVODNE ODREDBE**

**Članak 1.**

Utvrđuje se izvršenje Programa s opisom i opsegom poslova održavanja komunalne infrastrukture s prikazom pojedinih troškova po djelatnostima, iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa i izvorima financiranja.

1. **IZVRŠENJE PROGRAMA S OPISOM I OPSEGOM POSLOVA ODRŽAVANJA**

**Članak 2.**

Program održavanja komunalne infrastrukture izvršen je za ove komunalne djelatnosti:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RASHODI** | **Planirano** | **Ostvareno** | **Indeks %** |
| 1. Održavanje javne rasvjete | 9.600,00 | 9.311,08 | 96,99 |
| 2. Održavanje poljskih puteva i nerazvrstanih cesta | 38.700,00 | 26.449,36 | 68,34 |
| 3. Održavanje javnih površina | 48.850,00 | 44.362,11 | 90,81 |
| 4. Agrotehničke mjere i održavanje kanalske mreže | 6.400,00 | 3.407,28 | 53,24 |
| **UKUPNO RASHODI** | **103.550,00** | **83.529,83** | **80,67** |

**Članak 3.**

**1. Održavanje javne rasvjete**

Održavanje javne rasvjete izvršeno je u iznosima:

1. trošak električne energije za javnu rasvjetu 6.367,06 €

2. održavanje javne rasvjete 2.944,02 €

Ukupno 9.311,08 €

1. Utrošak električne energije za javnu rasvjetu ostvaren je prema planiranoj potrošnji

usklađen sa poskupljenjima tarifa i cijene električne energije.

2. Pregled i popravak javne rasvjete obavljao se prema stvarnim potrebama i na vrijeme.

**2. Održavanje poljskih puteva i nerazvrstanih cesta**

Održavanje poljskih puteva u iznosu od 26.449,36 € izvršeno je prema planu a odnosi se na nasipanje kamena tucanika i rad stroja gredera kao i bagera, a sve prema ispostavljenim ponudama, narudžbenicama i računima o izvršenim robama i uslugama.

**3. Održavanje javnih površina**

Održavanje javnih površina izvršeno je u iznosima za:

1. zbrinjavanje životinjskog otpada 3.616,46 €

2. zbrinjavanje i odvoz komunalnog otpada 7.660,45 €

3. deratizacija, dezinsekcija i dezinfekcija 18.125,00 €

4. gorivo za održavanje javnih površina 583,85 €

5. materijal, usluge i ostali rashodi za održavanje javnih

površina 14.376,35 €

Ukupno 44.362,11 €.

1. Trošak zbrinjavanja otpada životinjskog otpada u iznosu od 6.616,46 € odnosi se na otpad

od svinjskih klanja u iznosu od 2.052,71 €, te iznos od 1.563,75 € za rad veterinara na

zbrinjavanju otpada od svinjskih klanja, a sve prema sklopljenom Ugovoru.

2. Trošak za zbrinjavanje i odvoz komunalnog otpada je utrošen sukladno planiranom i na

vrijeme prema rasporedu odvoza.

3. Trošak za deratizaciju iznosi 5.000,00 € je izvršen prema stvarnim potrebama i na vrijeme

sukladno sklopljenom Ugovoru. Trošak dezinsekcije odnosi se na tretiranje komaraca a

iznosi 13.125,00 €.

4. Trošak goriva koji je utrošen za održavanje javnih površina je utrošen prema stvarnim

potrebama i prema planu.

5. Troškovi za materijal, usluge i ostalo je utrošen za održavanje javnih površina, a sve prema

potrebama i prema planu proračuna.

**4. Agrotehničke mjere i održavanje kanalske mreže**

Za agrotehničke mjere i održavanje kanalske mreže utrošeno je 3.407,28 €, a odnosi se na:

* uslugu čišćenje i košnje kanala 1.003,73 €,
* rad stroja gusjeničara na izmuljivanju kanala Orešnjak 2.300,00 €,
* betonska cijev za kanalsku mrežu 103,55 €.

Svi radovi su izvršeni prema narudžbenicama i ispostavljenim računima a sve prema potrebama i u skladu sa Planom proračuna.

1. **IZVORI FINANCIRANJA PROGRAMA**

**Članak 4.**

Sredstva za izvršenje Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2024. godini ostvarena su iz slijedećih izvora:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PRIHODI** | **Planirano** | **Ostvareno** | **Indeks %** |
| Komunalna naknada | 20.000,00 | 19.880,73 | 99,40 |
| Prihodi od poreza | 30.950,00 | 27.425,40 | 88,61 |
| Tekuće pomoći iz državnog proračuna | 52.600,00 | 36.223,70 |  |
| **UKUPNO PRIHODI** | **103.550,00** | **83.529,83** | **80,67** |

1. **ZAVRŠNE ODREDBE**

**Članak 5.**

Izvješće o izvršenju Programa je izvršeno na temelju stvarnih potreba, a sukladno dinamici ostvarivanja prihoda proračunskih sredstava.

**Članak 6.**

Ovo Izvješće će se objaviti u „Službenom glasniku Općine Podravska Moslavina“.

OPĆINSKI NAČELNIK

Dominik Cerić