REPUBLIKA HRVATSKA

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

OPĆINA PODRAVSKA MOSLAVINA

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 363-01/24-01/4

URBROJ: 2158-31-01-26-4

U Podravskoj Moslavini, 19. ožujka 2026. godine

Temeljem članka 72. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18, 32/20 i 145/24) i članka 27. Statuta Općine Podravska Moslavina („Službeni glasnik Općine Podravska Moslavina“ broj 3/21, 18/21 i 11/25), Općinsko vijeće Općine Podravska Moslavina na svojoj 10. sjednici održanoj dana 19. ožujka 2026. godine donosi

ZAKLJUČAK

o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture

Općine Podravska Moslavina za 2025. godinu

Članak 1.

Općinsko vijeće Općine Podravska Moslavina prihvaća Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2025. godinu.

Članak 2.

Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture prilog je ovom Zaključku i čini njegov sastavni dio.

Članak 3.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u ”Službenom glasniku Općine Podravska Moslavina.”

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Slavko Kupanovac

REPUBLIKA HRVATSKA

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

OPĆINA PODRAVSKA MOSLAVINA

OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 363-01/24-01/4

URBROJ: 2158-31-03-26-3

U Podravskoj Moslavini, 10. ožujka 2026. godine

Temeljem članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ 68/18., 110/18., 32/20. i 145/24.) i članka 43. Statuta Općine Podravska Moslavina („Službeni glasnik Općine Podravska Moslavina“ broj 3/21., 18/21. i 11/25.), općinski načelnik Općine Podravska Moslavina podnosi,

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU

Programa održavanja komunalne infrastrukture

Općine Podravska Moslavina za 2025. godinu

- UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Utvrđuje se izvršenje Programa s opisom i opsegom poslova održavanja komunalne infrastrukture s prikazom pojedinih troškova po djelatnostima, iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa i izvorima financiranja.

- IZVRŠENJE PROGRAMA S OPISOM I OPSEGOM POSLOVA ODRŽAVANJA

Članak 2.

Program održavanja komunalne infrastrukture izvršen je za ove komunalne djelatnosti:

| RASHODI | Planirano | Ostvareno | Indeks % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Održavanje javne rasvjete | 7.800,00 | 7.180,39 | 92,06 |
| 2. Održavanje poljskih puteva i nerazvrstanih cesta | 5.550,00 | 5.434,15 | 92,10 |
| 3. Održavanje javnih površina | 41.200,00 | 37.771,14 | 91,68 |
| UKUPNO RASHODI | 54.550,00 | 50.385,68 | 92,37 |

Članak 3.

1. Održavanje javne rasvjete

Održavanje javne rasvjete izvršeno je u iznosima:

1. trošak električne energije za javnu rasvjetu    			                  5.157,45 €

2. održavanje javne rasvjete					 	                  2.022,94 €

Ukupno								      7.180,39 €

- Utrošak električne energije za javnu rasvjetu ostvaren je prema planiranoj potrošnji

usklađen sa poskupljenjima tarifa i cijene električne energije.

- Pregled i popravak javne rasvjete obavljao se prema stvarnim potrebama i na vrijeme.

2. Održavanje poljskih puteva i nerazvrstanih cesta

Održavanje poljskih puteva u iznosu od 5.433,27 € izvršeno je prema planu a odnosi se na košenje, malčiranje i popravak poljskih puteva i nerazvrstanih cesta, a sve prema ispostavljenim ponudama, narudžbenicama i računima o izvršenim robama i uslugama.

3. Održavanje javnih površina

Održavanje javnih površina izvršeno je u iznosima za:

1. zbrinjavanje životinjskog otpada				    303,93 €

2. zbrinjavanje i odvoz komunalnog otpada 			  7.000,40 €

3. deratizacija, dezinsekcija i dezinfekcija		            10.655,10 €

4. gorivo za održavanje javnih površina			     504,04 €

5. materijal, usluge i ostali rashodi za održavanje javnih

površina							19.307,67 €

Ukupno					            37.771,14 €.

1. Trošak zbrinjavanja otpada životinjskog otpada u iznosu od 303,93 € odnosi se na otpad

od svinjskih klanja u iznosu od 128,92 €, te iznos od 175,01 € za rad veterinara na

zbrinjavanju otpada od svinjskih klanja, a sve prema sklopljenom Ugovoru.

2. Trošak za zbrinjavanje i odvoz komunalnog otpada je utrošen sukladno planiranom i na

vrijeme prema rasporedu odvoza.

3. Trošak za deratizaciju iznosi 5.000,00 € je izvršen prema stvarnim potrebama i na vrijeme

sukladno sklopljenom Ugovoru. Trošak dezinsekcije odnosi se na tretiranje komaraca a

iznosi 5.000,00 €, te trošak nadzora nad provedenom deratizacijom u iznosu od 655,10

4. Trošak goriva koji je utrošen za održavanje javnih površina je utrošen prema stvarnim

potrebama i prema planu.

5. Troškovi za materijal, usluge i ostalo je utrošen za  održavanje javnih površina, a sve prema

potrebama i prema planu proračuna.

- IZVORI FINANCIRANJA PROGRAMA

Članak 4.

Sredstva za izvršenje Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2025. godini ostvarena su iz slijedećih izvora:

| PRIHODI | Planirano | Ostvareno | Indeks % |
| --- | --- | --- | --- |
| Komunalna naknada | 13.350,00 | 12.614,54 | 94,49 |
| Tekuće pomoći iz državnog proračuna | 41.200,00 | 37.771,14 | 91,68 |
| UKUPNO PRIHODI | 54.550,00 | 50.385,68 | 92,37 |

- ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 5.

Izvješće o izvršenju Programa je izvršeno na temelju stvarnih potreba, a sukladno dinamici ostvarivanja prihoda proračunskih sredstava.

Članak 6.

Ovo Izvješće će se objaviti u „Službenom glasniku Općine Podravska Moslavina“.

OPĆINSKI NAČELNIK

Dominik Cerić